TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT ĐÀ NẴNG

Môn: Software Requirements (SWR302)

BÀI TẬP CÁ NHÂN

Chương 16 & 17

Xác định Độ ưu tiên Yêu cầu  |  Kiểm định Yêu cầu

| Họ và tên: | Đặng Thị Mỹ Hương |
| --- | --- |
| Mã số sinh viên: | DE190333 |
| Lớp: | SE20A07 |
| Ngày nộp: | 16/06/2026 |

Thời gian làm bài: 120 phút  |  Được phép tham khảo AI nhưng phải có lập luận riêng

# Hướng dẫn chung

| Lưu ý | AI có thể giúp tra cứu khái niệm, nhưng bạn phải tự suy luận, áp dụng vào ngữ cảnh cụ thể và giải thích lý do. Bài nộp chỉ gồm câu trả lời của chính bạn — không sao chép trực tiếp từ AI. |
| --- | --- |

- Bài gồm 3 bài tập, mỗi bài tập có nhiều phần nhỏ.

- Thời gian: 120 phút. Làm việc cá nhân.

- Với mỗi câu trả lời, yêu cầu nêu RÕ LÝ DO — không chỉ liệt kê.

- Điểm tự giác: Nếu bạn dùng AI để tạo câu trả lời và không có giải thích thêm, hãy ghi chú điều đó — giáo viên sẽ hỏi lại trực tiếp.

# Bài tập 1 — Phân loại MoSCoW và Phân tích Ưu tiên

(Chương 16 — 35 điểm)

| Ngữ cảnh | Bạn là Business Analyst cho một ứng dụng đặt lịch khám bệnh trực tuyến tại một phòng khám tư nhân ở Đà Nẵng. Dự án phải ra phiên bản đầu trong 8 tuần, nhóm có 3 developer. Khách hàng (giám đốc phòng khám) muốn có rất nhiều tính năng ngay từ đầu. |
| --- | --- |

Dưới đây là 10 requirements khách hàng yêu cầu:

| Mã | Mô tả requirement | Phân loại MoSCoW (điền vào) |
| --- | --- | --- |
| R01 | Bệnh nhân đăng ký lịch khám bằng số điện thoại và OTP | Must Have |
| R02 | Bác sĩ xem lịch khám trong ngày trên app mobile | Must Have |
| R03 | Hệ thống tự động gửi SMS nhắc lịch khám trước 2 giờ | Should Have |
| R04 | Bệnh nhân xem lịch sử khám và đơn thuốc cũ | Should Have |
| R05 | Giám đốc xem báo cáo doanh thu theo tháng (biểu đồ) | Could Have |
| R06 | Hệ thống cho phép đặt lịch tại 3 cơ sở khác nhau của phòng khám | Must Have |
| R07 | Tích hợp thanh toán trực tuyến (VNPay, MoMo) | Could Have |
| R08 | Bác sĩ ghi chú điện tử thay vì hồ sơ giấy | Should Have |
| R09 | Bệnh nhân đánh giá dịch vụ sau khi khám (1–5 sao) | Could Have |
| R10 | Hệ thống hiển thị thời gian chờ dự kiến theo thời gian thực | Won't Have (this time) |

## Phần 1a — Phân loại và giải thích (15 điểm)

Điền phân loại MoSCoW vào bảng trên, sau đó giải thích cho CÁC requirement bạn xếp vào "Must Have":

Với mỗi Must Have, trả lời: Nếu bỏ requirement này đi, hệ thống có còn hoạt động được cho mục đích chính không? Tại sao?

Giải thích các Must Have requirements:

R01: Bệnh nhân đăng ký lịch khám bằng số điện thoại và OTP - Nếu bỏ đi, hệ thống có hoạt động được không? Không. - Tại sao? Ứng dụng cốt lõi là "đặt lịch trực tuyến". Nếu không có phương thức định danh và xác thực bệnh nhân qua Số điện thoại/OTP, hệ thống sẽ bị tấn công bởi lịch hẹn ảo (spam), gây tê liệt phòng khám. OTP bằng số điện thoại là phương thức nhanh, bảo mật và phổ biến nhất tại Việt Nam đối với mọi lứa tuổi bệnh nhân.

R02: Bác sĩ xem lịch khám trong ngày trên app mobile - Nếu bỏ đi, hệ thống có hoạt động được không? Không. - Tại sao? Mục đích của việc đặt lịch là phân phối bệnh nhân đến khám một cách nhịp nhàng. Nếu bác sĩ không thể xem được danh sách bệnh nhân đã đặt hẹn trong ngày, quy trình tiếp đón tại phòng khám sẽ bị đứt gãy hoàn toàn. Bác sĩ không biết ai đến khám trước/sau, khiến việc chuyển đổi sang hệ thống đặt lịch trực tuyến mất đi giá trị cốt lõi.

R06: Hệ thống cho phép đặt lịch tại 3 cơ sở khác nhau của phòng khám - Nếu bỏ đi, hệ thống có hoạt động được không? Không. - Tại sao? Đây là ràng buộc thuộc về mô hình kinh doanh hiện tại của phòng khám (phòng khám vốn đã có sẵn 3 cơ sở). Nếu không cho phép chọn cơ sở, bệnh nhân sẽ đặt nhầm địa điểm, dẫn đến việc quá tải ở cơ sở này và trống lịch ở cơ sở khác, trực tiếp phá vỡ quy trình vận hành thực tế của doanh nghiệp.

## Phần 1b — Đặt câu hỏi kiểu "Games People Play" (12 điểm)

Chọn 2 requirement bạn xếp vào "Should Have". Với mỗi requirement, viết 3 câu hỏi theo phong cách Slide 6 (Chương 16) để BA có thể hỏi khách hàng, nhằm kiểm tra xem có thật sự cần thiết không.

Requirement Should Have thứ 1 (ghi tên requirement): R03 — Hệ thống tự động gửi SMS nhắc lịch khám trước 2 giờ

3 câu hỏi cho requirement này:

Câu hỏi 1 (Đánh vào chi phí/ngân sách): "Nếu chi phí gửi SMS Brandname hàng tháng vượt quá ngân sách dự kiến của phòng khám trong giai đoạn đầu, chúng ta có thể chuyển sang gửi thông báo qua Zalo OA miễn phí hoặc để nhân viên lễ tân gọi điện nhắc lịch như hiện tại cho phiên bản V1 không?"

Câu hỏi 2 (Đánh vào rủi ro kỹ thuật & thời gian): "Việc tích hợp cổng SMS tự động với nhà mạng tốn khoảng 1 tuần phát triển và kiểm thử của nhóm 3 developer. Nếu việc này làm chậm tiến độ ra mắt app ở tuần thứ 8 , ông có sẵn lòng hoãn tính năng này sang phiên bản tiếp theo không?"

Câu hỏi 3 (Đánh vào mức độ quan trọng tối thiểu): "Nếu trong ngày khai trương app, tính năng SMS nhắc lịch gặp sự cố không gửi được, nhưng bệnh nhân vẫn đến khám dựa theo tin nhắn xác nhận lúc đặt lịch ban đầu, thì app của chúng ta có bị coi là thất bại hoàn toàn không?"

Requirement Should Have thứ 2 (ghi tên requirement): R04 — Bệnh nhân xem lịch sử khám và đơn thuốc cũ

3 câu hỏi cho requirement này:

Câu hỏi 1 (Đánh vào tính sẵn sàng của dữ liệu): "Dữ liệu đơn thuốc cũ hiện tại đang lưu ở hồ sơ giấy. Để tính năng này chạy được, nhân viên phải nhập tay toàn bộ lịch sử cũ lên hệ thống mới. Phòng khám có đủ nhân lực để làm việc này ngay trong 8 tuần tới không?"

Câu hỏi 2 (Đánh vào giá trị cốt lõi): "Mục tiêu cốt lõi của V1 là giúp bệnh nhân lấy số thứ tự khám trực tuyến để giảm thời gian chờ. Nếu không có tính năng xem lại đơn thuốc cũ, bệnh nhân có ngừng đặt lịch khám qua ứng dụng không?"

Câu hỏi 3 (Thử thách bằng giải pháp thay thế đột xuất): "Nếu ở phiên bản đầu tiên, thay vì làm một hệ thống xem lịch sử phức tạp, bác sĩ chỉ cần chụp ảnh đơn thuốc cũ tải lên file đính kèm cho bệnh nhân xem, ông có đồng ý không?"

## Phần 1c — Điều chỉnh khi deadline bị rút ngắn (8 điểm)

Giả sử giám đốc thông báo: deadline còn lại chỉ 5 tuần thay vì 8 tuần. Bạn sẽ điều chỉnh phân loại MoSCoW như thế nào? Liệt kê ít nhất 2 requirement bị hạ cấp và giải thích tại sao.

Các requirement bị điều chỉnh và lý do:

Hạ cấp R03 (Gửi SMS nhắc lịch) từ Should Have xuống Could Have hoặc Won't Have: - Lý do: Việc đăng ký thủ tục kết nối với các bên dịch vụ SMS Brandname/Telco và viết hàm trigger tự động chạy ngầm (cron job) đòi hỏi thời gian kiểm thử kỹ lưỡng để tránh gửi trùng hoặc nghẽn tin nhắn. Trong 5 tuần , 3 developer cần tập trung toàn lực vào luồng đặt lịch chính. Việc nhắc lịch có thể thay thế tạm thời bằng cách phân công lễ tân gọi điện thủ công.

Hạ cấp R08 (Bác sĩ ghi chú điện tử thay vì hồ sơ giấy) từ Should Have xuống Won't Have: - Lý do: Làm cổng ghi chú điện tử (EHR/EMR mini) cho bác sĩ cực kỳ phức tạp vì nó liên quan đến việc thiết kế giao diện nhập liệu nhanh, lưu trữ dữ liệu y tế bảo mật và thay đổi thói quen của bác sĩ. Trong vòng 5 tuần, nếu ép bác sĩ dùng một hệ thống ghi chú chưa hoàn thiện sẽ gây ra lỗi và làm chậm tốc độ khám. Do đó, bác sĩ sẽ tiếp tục dùng hồ sơ giấy trong giai đoạn V1, app chỉ làm nhiệm vụ điều phối lịch khám.

Hạ cấp R04 (Bệnh nhân xem lịch sử khám và đơn thuốc cũ) từ Should Have xuống Could Have hoặc Won't Have: - Lý do: Để bệnh nhân xem được lịch sử, hệ thống yêu cầu phải xây dựng một cơ sở dữ liệu lưu trữ lớn và giải quyết bài toán đồng bộ dữ liệu cũ (vốn đang nằm trên giấy hoặc hệ thống cũ độc lập). Trong thời gian 5 tuần bị rút ngắn, việc ưu tiên thiết kế luồng đặt lịch mới (R01, R02, R06) để phân phối người bệnh quan trọng hơn rất nhiều. Việc tra cứu đơn thuốc cũ chưa cần thiết ngay ở phiên bản đầu tiên và có thể hoãn lại mà không ảnh hưởng đến tính năng đặt lịch cốt lõi.

Hạ cấp R07 (Tích hợp thanh toán trực tuyến VNPay, MoMo) từ Could Have xuống Won't Have: - Lý do: Quy trình làm việc, kiểm thử sandbox và xét duyệt hợp đồng pháp lý với các cổng thanh toán như VNPay, MoMo thường kéo dài từ 2 đến 3 tuần độc lập với tiến độ code. Với áp lực thời gian chỉ còn 5 tuần và nhân lực quá mỏng (3 developers), việc sa đà vào tích hợp cổng thanh toán trực tuyến sẽ gây rủi ro cực lớn cho ngày kickoff hệ thống. Do đó, giải pháp tối ưu là hạ cấp hoàn toàn tính năng này sang phiên bản sau; phiên bản V1 này phòng khám sẽ tiếp tục thu tiền mặt hoặc quẹt thẻ trực tiếp tại quầy lễ tân khi bệnh nhân đến khám.

# Bài tập 2 — Phân biệt Validation và Verification

(Chương 17 — 30 điểm)

| Mục tiêu | Phân biệt rõ Verification (làm đúng cách) và Validation (làm đúng việc). Đây là kỹ năng quan trọng vì nhiều dự án thất bại dù tất cả test đều pass — vì làm đúng thứ nhưng không đúng việc khách hàng cần. |
| --- | --- |

## Phần 2a — Phân tích 5 tình huống (20 điểm)

Đọc từng tình huống. Xác định mỗi tình huống thuộc Verification, Validation hay cả hai. Bắt buộc giải thích lý do bằng 1–2 câu.

TH1: Tester kiểm tra chức năng đăng nhập có hoạt động đúng theo SRS (username/password, OTP, thông báo lỗi) hay không.

Loại: Verification ☐ Validation ☐ Cả hai Giải thích: Hành động này so sánh sản phẩm phần mềm trực tiếp với tài liệu đặc tả (SRS) nhằm đảm bảo hệ thống được xây dựng chính xác kỹ thuật theo bản thiết kế ("Am I building the product right?").

TH2: BA mời 3 bác sĩ dùng thử prototype đặt lịch, sau đó hỏi: "Hệ thống này có phù hợp với quy trình khám bệnh hiện tại của anh/chị không?"

Loại: ☐ Verification Validation ☐ Cả hai Giải thích: Đây là việc xác thực trực tiếp với người dùng cuối (bác sĩ) để đảm bảo hệ thống đáp ứng đúng nhu cầu thực tế và giải quyết được bài toán vận hành của họ ("Am I building the right product?").

TH3: Team review lại SRS để đảm bảo mỗi use case đều có ít nhất 1 acceptance test tương ứng.

Loại: Verification ☐ Validation ☐ Cả hai Giải thích: Đây là hoạt động kiểm tra tính nhất quán nội bộ và độ phủ (traceability) giữa các tài liệu kỹ thuật với nhau, không có sự tham gia đánh giá giá trị sử dụng từ phía người dùng.

TH4: PM đọc lại business requirements của phòng khám và so sánh với software requirements để tìm chỗ 'dịch' sai.

Loại: ☐ Verification ☐ Validation Cả hai Giải thích: Hoạt động này là Verification vì PM đang kiểm tra tính chính xác của việc chuyển đổi tài liệu cấu trúc dữ liệu. Nhưng nó cũng mang tính Validation vì PM đối chiếu với mục tiêu kinh doanh (Business Requirements) ban đầu của khách hàng để đảm bảo phần mềm không đi chệch hướng mong đợi của doanh nghiệp.

TH5: QA chạy toàn bộ automated test — tất cả 200 test đều PASS — nhưng khi demo, giám đốc phòng khám từ chối ký nghiệm thu vì hệ thống bắt buộc bệnh nhân phải dùng cả CMND lẫn thẻ BHYT mới đặt lịch được.

Loại: Verification ☐ Validation ☐ Cả hai Giải thích: Đội ngũ kỹ thuật đã Verification hoàn hảo (200 test case viết dựa theo spec đều PASS), nhưng Validation hoàn toàn thất bại vì quy định ép buộc dùng cả 2 giấy tờ tùy thân tạo ra rào cản quá lớn, không phù hợp với thực tế và mong muốn của Giám đốc phòng khám.

## Phần 2b — Phân tích sâu tình huống TH5 (10 điểm)

Tình huống TH5 là trường hợp kinh điển trong kỹ nghệ phần mềm. Trả lời:

- Điều gì đã xảy ra? Đối chiếu khái niệm Verification và Validation để giải thích vì sao dù test PASS mà dự án vẫn bị từ chối.

- Nếu bạn là BA, bạn đã có thể ngăn chặn tình huống này như thế nào và ở giai đoạn nào của dự án?

- Liệt kê 2 hoạt động Validation cụ thể mà nhóm nên làm TRƯỚC khi bàn giao phần mềm.

Phân tích TH5:

1. Dự án lâm vào tình trạng "Thao tác thành công nhưng mục tiêu thất bại". Về mặt Verification, đội ngũ phát triển đã làm đúng theo những gì được viết trong tài liệu kỹ thuật (nên 200 test cases mới PASS). Tuy nhiên, về mặt Validation, đội ngũ đã làm sai thứ khách hàng cần. Tài liệu đặc tả đã tự ý hoặc vô tình đưa vào một điều kiện ngặt nghèo (bắt buộc cả CMND và BHYT) mà không thông qua xác nhận thực tế với Giám đốc, dẫn tới sản phẩm không thể đưa vào sử dụng thực tế.

2. Giai đoạn: Ngay từ giai đoạn Elicitation (Khảo sát yêu cầu) và Specification (Viết đặc tả) ở đầu dự án. Cách ngăn chặn: Khi phát sinh yêu cầu liên quan đến thủ tục giấy tờ của bệnh nhân, BA không được tự suy diễn. BA phải tổ chức một buổi họp ngắn hoặc gửi tài liệu xác nhận (Sign-off) riêng về các "Ràng buộc dữ liệu bắt buộc khi đặt lịch" cho Giám đốc duyệt, làm rõ hậu quả: "Nếu bắt nhập cả 2 loại thẻ, tỷ lệ bỏ sắm app sẽ tăng cao, ông có đồng ý không?".

3. User Acceptance Testing (UAT) với Prototype/Beta: Tổ chức một buổi thử nghiệm diện hẹp, mời Giám đốc và một số bệnh nhân vãng lai dùng thử phiên bản bản thảo (hoặc bản thử nghiệm) để họ tự điền luồng thông tin và thu thập phản hồi về trải nghiệm thực tế. Focus Group / Review Business Value: Tổ chức buổi duyệt lại kịch bản nghiệp vụ (Business Scenario Walkthrough) giữa BA, PM và Giám đốc phòng khám, duyệt qua từng bước đi của bệnh nhân trên màn hình để xác nhận lại tính hợp lý của quy trình trước khi tiến hành viết code hàng loạt.

# Bài tập 3 — Viết Acceptance Criteria

(Chương 17 — 35 điểm)

| Lý thuyết | Acceptance Criteria xác định khi nào một requirement được coi là 'done' từ góc độ của khách hàng. Định dạng Given–When–Then giúp viết AC rõ ràng, có thể kiểm tra được và không còn chỗ hiểu nhầm. |
| --- | --- |

Cho user story sau (tiếp tục ngữ cảnh đặt lịch khám bệnh ở Bài 1):

User Story: "Là bệnh nhân, tôi muốn đặt lịch khám trực tuyến qua điện thoại để không cần đến phòng khám chỉ để lấy số thứ tự."

## Phần 3a — Viết Acceptance Criteria (18 điểm)

Viết ÍT NHẤT 4 acceptance criteria theo định dạng Given–When–Then cho user story trên.

Lưu ý: Mỗi AC phải kiểm tra được (testable) — tránh AC mơ hồ kiểu "hệ thống hoạt động tốt".

Acceptance Criteria 1: Đặt lịch thành công khi điền đầy đủ thông tin hợp lệ

| Given (Điều kiện ban đầu) | Bệnh nhân đã đăng nhập vào ứng dụng thành công bằng số điện thoại và đang ở màn hình "Đặt lịch khám". |
| --- | --- |
| When (Hành động xảy ra) | Bệnh nhân chọn cơ sở (Cơ sở 1) , chọn chuyên khoa, chọn bác sĩ, chọn ngày giờ khám còn trống và nhấn nút "Xác nhận đặt lịch". |
| Then (Kết quả mong đợi) | Hệ thống hiển thị thông báo "Đặt lịch thành công", cấp một số thứ tự khám, hiển thị thời gian chờ dự kiến và đồng thời lưu thông tin lịch hẹn vào hệ thống. |

Acceptance Criteria 2: Ngăn chặn đặt lịch trùng khung giờ

| Given (Điều kiện ban đầu) | Bệnh nhân A đã có một lịch hẹn khám răng vào lúc 9:00 sáng ngày 18/06/2026 tại Cơ sở 1. |
| --- | --- |
| When (Hành động xảy ra) | Bệnh nhân A cố tình tiến hành đặt thêm một lịch hẹn khác trùng vào lúc 9:00 sáng ngày 18/06/2026 (dù ở bất kỳ chuyên khoa nào). |
| Then (Kết quả mong đợi) | Hệ thống ngăn chặn hành động bấm xác nhận, hiển thị thông báo lỗi rõ ràng: "Bạn đã có một lịch hẹn vào khung giờ này. Vui lòng chọn khung giờ khác." |

Acceptance Criteria 3: Xử lý khi khung giờ chọn vừa bị người khác đặt mất (Concurrency)

| Given (Điều kiện ban đầu) | Khung giờ 10:00 sáng ngày 18/06/2026 của Bác sĩ Hải chỉ còn đúng 1 suất trống duy nhất, và cả bệnh nhân X và bệnh nhân Y đều đang mở màn hình xem suất này. |
| --- | --- |
| When (Hành động xảy ra) | Bệnh nhân X nhấn nút "Xác nhận đặt lịch" trước và được hệ thống xử lý thành công. Ngay sau đó 1 giây, bệnh nhân Y mới nhấn nút "Xác nhận đặt lịch". |
| Then (Kết quả mong đợi) | Hệ thống xử lý lịch hẹn cho bệnh nhân X thành công. Đối với bệnh nhân Y, hệ thống hiển thị thông báo: "Khung giờ này vừa mới hết chỗ, vui lòng chọn khung giờ khác hoặc bác sĩ khác." và tải lại danh sách giờ trống. |

Acceptance Criteria 4: Giới hạn đặt lịch ở quá khứ hoặc quá xa tương lai

| Given (Điều kiện ban đầu) | Bệnh nhân đang ở màn hình chọn ngày khám. |
| --- | --- |
| When (Hành động xảy ra) | Bệnh nhân cố gắng chọn ngày khám là ngày hôm qua, hoặc chọn một ngày xa hơn 30 ngày kể từ ngày hiện tại. |
| Then (Kết quả mong đợi) | Hệ thống làm mờ (disable) các ngày trong quá khứ và các ngày vượt quá hạn 30 ngày, không cho phép bệnh nhân nhấn chọn vào các ngày đó. |

## Phần 3b — AC dễ bị bỏ sót (10 điểm)

Trong số các AC bạn đã viết (hoặc AC nào đó bạn nghĩ đến nhưng chưa viết), hãy xác định:

- AC nào DỄ BỊ BỎ SÓT nhất trong thực tế? (có thể là AC bạn không tự nghĩ ra được nếu chỉ nghĩ nhanh)

- Tại sao AC đó quan trọng — nếu thiếu nó thì hệ thống gặp vấn đề gì?

- Giải thích cách AC này có thể ngăn chặn lỗi (bug) trong giai đoạn phát triển.

Phân tích AC dễ bị bỏ sót:

1. AC dễ bị bỏ sót nhất trong thực tế: - Đó là Acceptance Criteria 3 (Xử lý xung đột đồng thời - Concurrency tại một thời điểm). Nếu chỉ nghĩ nhanh, ta thường mặc định "ai bấm là được", nhưng quên mất trường hợp có hàng chục người cùng vào giật một khung giờ vàng (ví dụ đầu giờ sáng).

2. Tại sao AC này quan trọng và hậu quả nếu thiếu? - Tầm quan trọng: Nó bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity) của hệ thống quản lý phòng khám. - Hậu quả nếu thiếu: Hệ thống sẽ sinh ra lỗi Overbooking (Một khung giờ, một bác sĩ nhưng có 2-3 bệnh nhân đặt thành công). Khi đến phòng khám, các bệnh nhân sẽ cãi vã, khiếu nại vì ai cũng có bằng chứng đặt lịch thành công trên app, gây mất uy tín nghiêm trọng cho phòng khám tư nhân.

3. Cách AC này giúp ngăn chặn lỗi (bug) trong giai đoạn phát triển: - Khi AC này được viết tường minh bằng cấu trúc Given-When-Then, Developer sẽ nhận thức ngay từ đầu là phải viết các đoạn code khóa dữ liệu (Pessimistic/Optimistic Locking) ở tầng Database hoặc Service để chặn luồng xử lý đồng thời. QA cũng nhìn vào đó để chuẩn bị các kịch bản kiểm thử hiệu năng (JMeter/LoadRunner) nhằm giả lập tình huống click cùng lúc, triệt tiêu bug bất đồng bộ ngay trước khi code được đóng gói.

## Phần 3c — Thiết kế test case (7 điểm)

Chọn 1 AC từ Phần 3a. Mô tả 1 test case cụ thể tương ứng với AC đó, theo cấu trúc sau:

| AC được chọn (ghi lại): | AC 2: Ngăn chặn bệnh nhân đặt trùng khung giờ khám trong cùng một ngày. |
| --- | --- |
| Tên test case: | TC_BOOK_012: Kiểm thử chặn đặt lịch trùng khung giờ của cùng một tài khoản bệnh nhân. |
| Điều kiện tiên quyết (Pre-condition): | - Tài khoản bệnh nhân 0905123456 đã đăng nhập vào hệ thống. - Tài khoản này đã có sẵn 1 lịch hẹn khám đã xác nhận vào lúc 09:00 - 09:30 ngày 20/06/2026 tại Cơ sở 1. |
| Các bước thực hiện (Steps): | 1. Tại trang chủ, chọn chức năng "Đặt lịch khám mới". 2. Chọn một chuyên khoa khác (ví dụ: Khoa Tai Mũi Họng). 3. Chọn ngày khám là ngày 20/06/2026. 4. Chọn khung giờ khám là 09:00 - 09:30. 5. Nhấn nút "Xác nhận đặt lịch". |
| Dữ liệu thử (Test data): | - Số điện thoại: 0905123456 - Lịch cũ: Cơ sở 1, 20/06/2026, Khung giờ 09:00. - Lịch mới thử nghiệm: Cơ sở 2, 20/06/2026, Khung giờ 09:00. |
| Kết quả mong đợi (Expected result): | - Hệ thống không cho phép tạo lịch hẹn thành công. - Hiển thị một pop-up cảnh báo màu đỏ với nội dung: "Bạn đã có một lịch hẹn vào khung giờ này. Vui lòng kiểm tra lại lịch khám của bạn." - Không có dữ liệu lịch hẹn mới nào được ghi nhận vào cơ sở dữ liệu. |
| Kết quả thực tế (để trống — tester điền): | - Hệ thống không tạo thêm lịch hẹn mới. - Xuất hiện pop-up cảnh báo màu đỏ giữa màn hình với dòng chữ: "Bạn đã có một lịch hẹn vào khung giờ này. Vui lòng kiểm tra lại lịch khám của bạn." - Kiểm tra database không phát sinh bản ghi trùng lặp. Trạng thái: PASSED |

# Bảng điểm (Rubric)

| Tiêu chí đánh giá | Điểm tối đa | Điểm đạt |
| --- | --- | --- |
| BÀI 1 — MoSCoW & Ưu tiên |  |  |
| 1a. Phân loại đúng và nhất quán với ngữ cảnh đã cho | 8 |  |
| 1a. Giải thích Must Have rõ ràng, có lý do cụ thể (không chung chung) | 7 |  |
| 1b. Câu hỏi đúng phong cách 'Games People Play', liên quan đến requirement được chọn | 12 |  |
| 1c. Điều chỉnh hợp lý khi deadline thay đổi, giải thích được nguyên nhân | 8 |  |
| BÀI 2 — Validation & Verification |  |  |
| 2a. Phân loại đúng cả 5 tình huống (4 điểm/tình huống) | 20 |  |
| 2b. Phân tích TH5 sâu, chỉ ra được nguyên nhân gốc rễ và giải pháp phòng tránh | 10 |  |
| BÀI 3 — Acceptance Criteria |  |  |
| 3a. AC đúng định dạng Given–When–Then, có thể kiểm tra được (4,5 điểm × 4 AC) | 18 |  |
| 3b. Xác định AC dễ bị bỏ sót có chiều sâu, giải thích được hậu quả thực tế | 10 |  |
| 3c. Test case đầy đủ, cụ thể, khả thi | 7 |  |
| TỔNG | 100 |  |

Ghi chú: Câu trả lời sao chép từ AI mà không có phần lập luận bổ sung sẽ bị trừ 50% điểm của phần đó.